( 2019年3月18日－ 3月22日第一周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  初步确定自己的毕业设计任务。去了解和阅读了《MySQL从入门到项目实践》,《JavaEE程序设计与应用开发》等书籍。并且还在网上收集关于商城系统方面的资料和深入实际进行调查研究以及对题目需求的具体分析。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1. 在安装最新版的MySQL时，启动不了，闪退。出错的时候，我的mysql安装目录下的mysql的默认配置文件为my-default.ini 。把my-default.ini改成my.ini就可以了。  2.对具体架构业务的实现方法不太了解，翻阅《JavaEE程序设计与应用开发》了解如何实现。 |

2019年 3月 22日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：

(2019年3月25日－ 3月29日第二周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  进行网站的需求分析，书写需求分析报告。完善功能需求分析以及性能需求分析。阅读《Spring 5高级编程》书籍，了解模块化开发的实现，阅读《SpringBoot揭秘：快速构建微服务体系》，了解springboot的开发。根据指导教师要求制定网上书城系统论文章节。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1.由于Spring5出的时间不久，所以对Spring5的阐述还不是很明确，很多需要自己加以理解。  2.springboot的自动装配以及配合spring5的开发，使得xml文件的消逝，导致一开始不适应如何装配bean，后了解使用@bean注释即可。 |

2019年 3月 29日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：

(2019年4月01日－ 4月05日第三周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  对上周的需求分析进行完善，充分考虑复杂因素以及其他影响。完善好了开始撰写论文的前言及需求分析部分。阅读《Java从入门到精通》，《JavaScript从入门到精通》等书籍，熟悉开发流程。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1.由于考虑不周，对需求分析总是每天有新的想法，就需要不停的完善，但是当确定以后，就不能修改，按照需求分析执行操作。  2.Java的一些新特性不太了解，比如Java8的lambda操作，是可以大大减少开发复杂度的一个操作。需要多学习。 |

2019年 4月 5日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：

( 2019年4月8日－ 4月12日第四周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  确定好需求分析，进行技术选型。前端采用html+css+js的一个技术选型，后端采用Java8+spring5的技术，数据库还是使用5.X的版本。然后进行网上书城的总体设计。根据书城的总体设计来制定数据库的表结构。阅读关于spring，JavaScript的书籍，附以代码。阅读计算机核心期刊的相关论文1篇。撰写论文的技术介绍部分。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1. 在采用单纯的js的时候，出现代码冗余，复杂，难以维护以及难以理解，所以为了开发方便以及让人理解，引入jQuery的框架来辅助开发。  2.由于对整个项目的开发还处于摸索阶段，设计出来的数据库有很多字段没有预留，导致需要重复修改数据库，进而重复修改实体类，带来不必要的麻烦。 |

2019年 4月 12日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：

(2019年4月15日－ 4月19日第五周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  由于对整个项目的开发还处于摸索阶段，设计出来的数据库有很多字段没有预留，导致需要重复修改数据库，添加许多预留字段以备后用。规划系统流程，阅读网站设计书籍。使用Visual Studio进行系统界面设计。撰写论文的总体设计部分。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1.进行系统界面设计的时候，由于对布局不太了解，以及对JS的不太熟悉，导致遇到一些使用不当的方法，取不到正确的值。翻阅《JavaScript从入门到精通》来了解使用。  2.修改数据库的时候忘记及时更新对应实体类，导致测试的时候报错，后来同步修改，错误消失。 |

2019年 4月 19日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：

(2019年4月22日－ 4月26日第六周)

|  |
| --- |
| 本周工作主要内容：  进行网上书城系统的数据库设计的完善和实施。网上书城系统详细设计，整个系统大致包含首页模块，登录注册模块，购物车模块，订单模块，个人中心模块等等。这周代码模块完成登录注册以及首页模块。进行单元测试。撰写论文的详细设计部分。 |
| 进展情况：（每步工作中存在问题及解决措施）  1.进行模块设计的时候，算是进入正式开发了，遇到了很多没有考虑的问题，都是一些小方面的毛病，经过排查以及单元测试就可以解决。  2.进行首页轮播图的设计时候，只能取到第一张的ID，而不是随着滚动获取对应的ID，参考网上代码进行修改，成功 |

2019年 4月 26日

指 导 教 师 评 价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 工作进度 |  |  |  |  |
| 出勤情况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  | | | |

教师签字：